- Приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности Отрокского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

«Создание условий для развития дорожного хозяйства»

| - Наименование подпрограммы | «Созданий условий для развития дорожного хозяйства» |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - Обеспечение жизнедеятельности территории Отрокского сельсовета |
| - Государственный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Отрокского сельсовета |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Отрокского сельсовета |
| - Цель и задачи подпрограммы | Цель: - приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и инженерные сооружения на них. Задача: выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; |
| - Целевые индикаторы | - доля протяженности автомобильных дорог, на которых произведен текущий ремонт от общей протяженности автомобильных дорог с 10% до 30%. |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2016-2030 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей | - Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 573 650,69 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 239 504,69 рубля; за счет краевого бюджета 2 334 146,00 рублей - в 2025 году – 1 214 472,69 рубля; за счет средств краевого бюджета 831 440,00 рублей; - в 2026 году – 1 175 450,00 рублей; за счет краевого бюджета 814 735,00рублей; - в 2026 году-1 183 728,00 рублей; за счет краевого бюджета 687 971,00 рубль. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация Отрокского сельсовета |

- 2.Основные разделы подпрограммы

- 2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В с. Отрок в 1997 году улицы села были засыпаны гравием. В настоящее время количество транспорта в селе увеличилось, возросла потребность участников дорожного движения в улучшении  и модернизации  улично-дорожной сети, что является одним из приоритетов местной власти. Поэтому перед органами местного самоуправления стоит задача по совершенствованию  и развитию сети автомобильных внутри поселенческих дорог в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения.

Серьезную озабоченность местных властей вызывает состояние улично-дорожной сети Отрокского сельсовета, в состав которого входят три населенных пункта с. Отрок, д. Адриха и д. Козино, где проживает 720 жителя, а общая протяженность  внутри поселенческих дорог составляет 7.3 км, износ дорожного полотна которых по с. Отрок и д. Адриха – 70% по д. Козино  - практически нет гравийного  полотна.

- Плохое состояние дорог создает вероятность возникновения аварийных ситуаций для участников дорожного движения. Влияет на социально экономическое развитие села в современных условиях.

- В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог муниципального образования Отрокского сельсовета, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного движения.

- Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:- выполнение полномочий, связанных с организацией  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

2.2. Механизм реализации отдельных мероприятий подпрограммы

Решение  задач подпрограммы достигается реализацией отдельных мероприятий.

Перечень целевых показателей и показателей результативности подпрограммы представлен в приложении 1.

К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из средств бюджета;

- подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.

Администрация Отрокского сельсовета, как исполнитель подпрограммы, осуществляет:

планирование реализации мероприятий подпрограммы;

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями  региональных государственных программ;

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем программы, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, осуществляется Администрацией Отрокского сельсовета.

  - Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет Администрация Отрокского сельсовета.

- Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Финансово-экономическое управлением администрации Идринского района информацию о ходе реализации подпрограммы и отчет об использовании бюджетных средств на программные мероприятия.

- Ежегодный доклад об исполнении подпрограммы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения 
за весь период реализации подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год  Администрация Отрокского сельсовета направляет в Финансово-экономическое управлением администрации Идринского района до 1 февраля года, следующего за отчетным.

  - Оценка социально-экономической эффективности  реализации подпрограммы

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

-  обеспечение безопасности дорожного движения.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении  2 к подпрограмме.

В рамках  подпрограммы реализуется мероприятие содержание улично-дорожной сети сельсовета

  - Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
 (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета поселения.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям подпрограммы представлено в приложении  2 к подпрограмме.

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 573 650,69 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2 334 146,00рублей:

- в 2025 году – 1 214 472,69 рубля;                                                                                                           в 2025 году – 1 175 450,00 рублей;

в 2026 году –1 183 728,00 рублей.